Приложение №17

к Государственному контракту

от « » 2022 г. №\_\_\_\_\_\_/22-СМР

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь-Феодосия-Живописное км 0+000 - км 5+200 (корректировка)

1. **Основание для выполнения работ:** Ведомственная целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 год".
2. **Цели выполнения работ по строительству:** Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.
3. **Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Показатель** |
| 1 | Категория | | IV |
| 2 | Вид строительства | | Капитальный ремонт |
| 3 | Протяженность | км | 5,2 |
| 4 | Расчетные скорости | км/час | 80 |
| 5 | Минимальный R выпуклой кривой | м | 6709 |
| 6 | Максимальный R вогнутой кривой | м | 7595 |
| 7 | Поперечный уклон | ‰ | 20 |
| 8 | Поперечный уклон обочин/краевой укрепленной полосы | ‰ | 40/20 |
| 9 | Число полос движения | шт | 2 |
| 10 | Ширина разделительной полосы | м | 0 |
| 11 | Ширина полос движения | м | 2х3,0 |
| 12 | Ширина краевой полосы у обочины | м | 0,5 |
| 13 | Ширина обочины | м | 2,0 |
| 14 | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 0,5 |
| 15 | Тип дорожной одежды |  | облегченный |
| 16 | Вид покрытия |  | асфальтобетон |
| 17 | Расчетная нагрузка | кН | 100 |
| 18 | Водопропускные трубы, в т.ч. |  |  |
|  | - железобетонные | шт./п.м. | 4/59,8 |
| 19 | Пересечения и примыкания | шт. | 10 |
| 20 | Металлическое барьерное ограждение | п.м. | 445 |
| 21 | Автобусные остановки | шт. | 4 |
| 22 | Дорожные знаки | шт. | 43 |
| 23 | Дорожная разметка | м2 | 1293,07 |
| 24 | Сигнальные столбики | шт. | 230 |
| 25 | Межремонтный срок | лет | 12 |
| 26 | Срок строительства | мес. | 4 |

1. **Обеспечение выполнения.**

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь-Феодосия-Живописное км 0+000 - км 5+200 (корректировка)» в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ЦЕНТРОДОРПРОЕКТ» в 2020 году (положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 91-1-1-2-035254-2021 от 02.07.2021).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные календарным графиком.

1. **Гарантийные обязательства:** Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь-Феодосия-Живописное км 0+000 - км 5+200 (корректировка)».
2. **Описание объекта закупки:** «Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь-Феодосия-Живописное км 0+000 - км 5+200 (корректировка)» в соответствии с условиями проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

**7. Смета к контракту по объекту**: Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-525 Симферополь-Феодосия-Живописное км 0+000 - км 5+200 (корректировка)»

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» | **Подрядчик:**  АО «ЦДС» |
| Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Сомов  МП | Заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Р. Коробцев  МП |