**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по благоустройству территории по объекту: «Компенсационные мероприятия по благоустройству территории (поставка и посадка саженцев деревьев), входящей в земли лесного фонда в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения
 | 1.1. Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»;1.2. Источник финансирования: бюджет Республики Крым (субсидия из федерального бюджета в 2022-2024 годах, предоставленная бюджету Республики Крым на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем.  |
| 1. Наименование объекта
 | Компенсационные мероприятия по благоустройству территории (поставка и посадка деревьев), входящей в земли лесного фонда в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный». |
|  3. Цель и задачи выполнения работ  | Данные природоохранные мероприятия позволят осуществить первоочередные цели лесоразведения, а именно: защита земель и объектов от неблагоприятных факторов, повышение лесистости территории , улучшение условий окружающей природной среды, а также выполнение противопожарных функций (в качестве противопожарного барьера), в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  |
| 1. Место расположения объекта, место выполнения работ
 | Российская Федерация, Республика Крым, лесные участки, расположенные на территории лесного фонда Республики Крым. Лесные участки определены на основании Приказа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12.02.2021 № 162 «Об определении местоположения и площади лесных участков, назначенных для проведения компенсационных мероприятий по лесовосстановлению (лесоразведению)» (в действующей редакции). |
| 1. Виды работ
 | 5.1. Разработка проекта лесовосстановления и согласование с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.5.2. Подготовка площади для посадки саженцев (обработка почвы, дискование почвы, подготовка стандартных посадочных мест).5.3. Доставка, упаковка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным действующим в Российской Федерации нормам и стандартам.5.4. Посадка саженцев в соответствии с Проектом (организационно-технологической схемой) создания лесных культур путем лесоразведения (компенсационным), согласованным с органом исполнительной власти в сфере лесных отношений – Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.5.5. Выполнение мероприятий, необходимых для приживаемости посаженных саженцев (уход за посадками, дискование междурядий, посадка дополнительных саженцев, полив).5.6. Агротехнический пятикратный уход в течение одного года. |
| 1. Требования к разработке исполнительной и эксплуатационной документации. Порядок согласования и утверждения.
 | 6.1. **Исполнительная документация**.Исполнительная документация представляет собой исполнительную схему, всю необходимую документацию о саженцах (паспорт качества, санитарный паспорт, сертификаты соответствия и т.п.Перед посадкой саженцев оформить акт осмотра лесного участка совместно с представителями Заказчика. |
| 1. Перечень основных законодательных актов и нормативных документов, требования которых обязательны к исполнению при проведении работ и предоставлении услуг
 | 7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;7.2. Лесной кодекс Российской Федерации;7.3. Закон Республики Крым от 25.12.2014 № 50-ЗРК/2014 «О растительном мире»;7.4. Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 № 566;7.5. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» (в действующей редакции). |