**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по озеленению в части компенсационных мероприятий (поставка и посадка саженцев деревьев) в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги**

**35 ОП Р3 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке**

**км 155 – км 180. 2 этап км 16+100 – км 23+900»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения.
 | 1.1. Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»;1.2. Источник финансирования: бюджет Республики Крым (субсидия из федерального бюджета, предоставленная бюджету Республики Крым на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств. |
| 1. Наименование объекта.
 | Выполнение работ по озеленению в части компенсационных мероприятий (поставка и посадка саженцев деревьев) в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП Р3 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180. 2 этап км 16+100 – км 23+900». |
| 3. Цель и задачи выполнения работ. | Выполнить работы по озеленению в части компенсационных мероприятий (поставка и посадка саженцев деревьев) в рамках объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП Р3 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180. 2 этап км 16+100 – км 23+900» в натуральной форме взамен удаленных на территории Республики Крым в соответствии с приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12.02.2021 г. №162 «Об определении местоположения и площади лесных участков, назначенных для проведения компенсационных мероприятий по лесовосстановлению (лесоразведению)» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).Восстановление зеленых насаждений в натуральной форме проводится взамен удаленных на равноценные или более ценные виды зеленых насаждений из расчета «дерево за дерево» и «куст за куст» с учетом коэффициента приживаемости растений 1.2 в соответствии с п. 8 Порядка удаления (сноса, уничтожения) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496.Зеленые насаждения, подлежащие сносу в рамках выполнения СМР по Объекту, взамен которых выполняется комплекс работ по озеленению: - Деревья: айлант высочайший в количестве 2 шт., алыча в количестве 8 шт., абрикос в количестве 5 шт., акация в количестве 25 шт., боярышник в количестве 312 шт., вишня обыкновенная в количестве 13 шт., вяз шершавый в количестве 222 шт., граб восточный в количестве 506 шт., груша дикая в количестве 104 шт., груша обыкновенная в количестве 10 шт., дуб пушистый в количестве 251 шт., держидерево в количестве 46 шт., ива в количестве 5 шт., кедр атласский в количестве 8 шт., кипарис вечнозеленый в количестве 702 шт., клен остролистный в количестве 5 шт., клен полевой в количестве 23 шт., лавровишня в количестве 3 шт., вишня магалебская в количестве 46 шт., олива европейская в количестве 15 шт., миндаль в количестве 17 шт., ольха черная в количестве 115 шт., орех грецкий в количестве 1 шт., платан восточный в количестве 35 шт., рябина глоговина в количестве 5 шт., робиния в количестве 3 шт., слива домашняя в количестве 4 шт., скумпия в количестве 24 шт., сосна крымская в количестве 46 шт., тополь пирамидальный в количестве 86 шт., туя западная в количестве 79 шт., яблоня домашняя в количестве 31 шт., ясень обыкновенный в количестве 1133 шт.- Кустарники: барбарис в количестве 6 шт., бирючина в количестве 304 шт., боярышник в количестве 324 шт., держидерево в количестве 119 шт., дрок в количестве 296 шт., ежевика сизая в количестве 265 шт., жасмин в количестве 29 шт., кизил в количестве 9 шт., лесной орех в количестве 1 шт., пираканта в количестве 19 шт., роза собачья в количестве 1192 шт., скумпия в количестве 122 шт., свидина кроваво-красная в количестве 2 шт., терн в количестве 100 шт., тамарикс в количестве 16 шт.Данные природоохранные мероприятия позволят осуществить первоочередные цели лесовосстановления (лесоразведения), а именно: защита земель и объектов от неблагоприятных факторов, повышение лесистости территории, улучшение условий окружающей природной среды, а также выполнение противопожарных функций (в качестве противопожарного барьера), в соответствии с проектом лесовосстановления (лесоразведения) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. |
| 1. Место расположения объекта, место выполнения работ.
 | Российская Федерация, Республика Крым, участки, расположенные на территории Республики Крым. Перечень участков определен Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12.02.2021 № 162 «Об определении местоположения и площади лесных участков, назначенных для проведения компенсационных мероприятий по лесовосстановлению (лесоразведению)» (в действующей редакции). |
| 1. Виды работ.
 | 5.1. Разработка проекта лесовосстановления (лесоразведения) и утверждение его с Заказчиком, в целях направления последним проекта лесовосстановления (лесоразведения) на согласование с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.5.2. Подготовка площади для посадки посадочного материала (обработка почвы: дискование почвы, подготовка стандартных посадочных мест).5.3. Доставка, упаковка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным действующим в Российской Федерации нормам и стандартам.5.4. Посадка посадочного материала в соответствии с Проектом (организационно-технологической схемой) создания лесных культур путем лесовосстановления (лесоразведения) (компенсационным), согласованным с органом исполнительной власти в сфере лесных отношений – Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.5.5. Выполнение мероприятий, необходимых для приживаемости высаженного посадочного материала (уход за посадками, дискование междурядий, посадка дополнительных саженцев, полив (при необходимости)).5.6. Агротехнический уход в соответствии с Проектом (организационно-технологической схемой) создания лесных культур путем лесовосстановления (лесоразведения). |
| 1. Требования к разработке исполнительной и эксплуатационной документации. Порядок согласования и утверждения.
 | 6.1. **Исполнительная документация**.Исполнительная документация представляет собой исполнительную схему, всю необходимую документацию о посадочном материале (паспорт качества).Перед посадкой посадочного материала оформить акт осмотра лесного участка (лесных участков) совместно с представителями Заказчика. |
| 1. Перечень основных законодательных актов и нормативных документов, требования которых обязательны к исполнению при проведении работ и предоставлении услуг
 | 7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;7.2. Лесной кодекс Российской Федерации;7.3. Закон Республики Крым от 25.12.2014 № 50-ЗРК/2014 «О растительном мире»;7.4. Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 № 566;7.5. Порядок удаления (сноса, уничтожения) зеленых насаждений (за исключением городских лесов) на землях, находящихся в собственности Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 № 496;7.6. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 12.02.2021 № 162 «Об определении местоположения и площади лесных участков, назначенных для проведения компенсационных мероприятий по лесовосстановлению (лесоразведению)» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями);7.7. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» (в действующей редакции). |