**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на осуществление авторского надзора по объекту: «Реконструкция шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции Керчь-Южная»**

1. **Объект закупки:** осуществление авторского надзора по объекту: «Реконструкция шоссе Героев Сталинграда с подъездом к железнодорожной станции Керчь-Южная»

2. **Краткие характеристики оказываемых услуг:** оказание услуг по ведению авторского надзора согласно:

- государственному контракту;

- проектной документации;

-положительного заключения Государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственная строительная экспертиза» № 91-1-1-3-049653-2023 от 23.08.2023 проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- рабочей документации.

3. **Место оказания услуг:**

Услуги по ведению авторского надзора выполняются по адресу: РФ, Республика Крым, г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда.

Лицо, выполняющее строительно-монтажные работы АО «ВАД» (далее – Подрядчик).

4. **Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:**

4.1. Контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

4.2. Своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства.

4.3. Решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства.

4.4. Рассматривать совместно с Государственным заказчиком возможность замены предусмотренных проектом грунтов, материалов, оборудования, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого сооружения или его основания.

4.5. Принимать участие, в порядке выборочного контроля, в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также безопасности ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.6. Принимать участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей.

4.7. Вести журнал авторского надзора за строительством Объекта.

4.8. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством. Сроки выполнения требований и указаний согласуются с Государственным заказчиком и фиксируются в журнале авторского надзора.

4.9. Информировать Государственного заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации.

4.10. Оформляет в письменной форме замечания о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства. Об устранении указанных недостатков лицом, осуществляющим строительство, составляется акт, который подписывается данным лицом и представителем авторского надзора.

4.11. Обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, осуществляет контроль исполнения.

4.12. Обеспечивает своевременное решение всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе строительства.

4.13. Принимает участие в приемке объекта капитального строительства в эксплуатацию.

**5. Общие требования к оказанию услуг:**

5.1 Исполнитель обязан оказать Государственному заказчику услуги по надзору за строительством, осуществляемые в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Обеспечить ведение представителями авторского надзора журнала авторского надзора за строительством Объекта.

5.2. Авторский надзор осуществляется в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Государственным заказчиком графиком работ.

5.3. Исполнитель обязан передать Государственному заказчику приказ о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора и журнал авторского надзора (прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах).

6. **Требования к качественным характеристикам услуг, в том числе подлежащих использованию при оказании услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательные требования к оказанию услуг, качеству услуг | Качество услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, строительным нормам и правилам, СП 11-110-99, СП 246.1325800.2016, СП 48.13330.2019 и другой обязательной для исполнения нормативно-технической документации. |
| Требования к результату  | Выполнить услуги качественно, в объемах и сроках, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, в соответствии с действующими обязательными требованиями и нормами. |
| Особые условия | К проведению авторского надзора привлекаются специалисты, которые имеют высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее двух лет, должность не ниже инженера 1 категории. |
| Минимальное количество выездов на объект строительства | Один раз в две недели, а также дополнительно при необходимости по указанию Государственного заказчика. |

7. **Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):**

Авторский надзор осуществляется в объеме и в соответствии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», согласно проектной документации, а также условий Контракта.

Осуществление контроля соответствия выполняемых строительно-монтажных и других видов работ решениям, предусмотренным в разработанной рабочей документации.

Государственный заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

 8. **Сроки оказания услуг, периоды выполнения условий контракта:**

Начало выполнения услуг: с даты заключения контракта;

Окончание выполнения услуг: «31» марта 2025г., но в любом случае до завершения строительно-монтажных работ, ввода Объекта в эксплуатацию.

Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные контрактом, или по специальным вызовам Государственного заказчика.

9. **Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной оплаты исполненных условий контракта:**

9.1. Порядок оказания услуг – в соответствии с п. 6 и по специальным вызовам Государственного заказчика.

9.2. Оплата исполнения условий контракта производится в соответствии с Контрактом.

**10. Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Государственного заказчика:**

Согласно проектной документации, Технического задания, Контракта.